## Slide 1: 演练不是只看系统启动
全链路合成业务、数据、消息、权限和观测共同决定恢复。
技术人员提供证据，业务验收员确认结果，指挥员作决定。

## Slide 2: 阶段消息应包含什么
演练ID与阶段、影响范围、已知情况、未知情况、下一动作、下一次更新时间。
不要用“全部正常”概括尚未完成的模块。

## Slide 3: 统一时间口径
原时区与UTC同时记录，UTC排序。
Asia/Shanghai为UTC+08:00，本演练日期没有夏令时换算。
RTO与RPO使用不同起止对象，不可混算。

## Slide 4: 交接动作
读回当前阶段和关键事实。
交接未完成动作、批准状态、已知风险与证据位置。
接班人确认收到后才完成交接。

## Slide 5: 不确定时如何表达
用尚未确认、证据不足或指标不可判定。
没有观测值时保留空值和缺失原因，不填猜测。
下一步写负责角色和验证动作。

## Slide 6: 分支处理原则
切换、回滚和追加故障必须有批准记录。
客户端超时先查询实际状态，不盲目重复操作。
失败演练也要完整保留证据。

## Slide 7: 复盘输出
事实时间线、指标、成功与失败原因、证据缺口。
整改项要有责任角色、到期时间和验证条件。
演练关闭与整改关闭是两个状态。

## Slide 8: 未确认配置
联系人姓名和电话尚未提供。
实际会议地址、备用群组、脚本路径待演练前登记。
不得把占位符当已完成准备。